​Presupuesto del Proyecto

​El presupuesto del proyecto de desarrollo se detalla a continuación para proporcionar una visión completa de los costos estimados asociados con cada fase del proyecto. Este presupuesto incluye tanto la fase de investigación (junio 2023 - noviembre 2023) como la fase de desarrollo (diciembre 2023 - mayo 2024). Los costos se han desglosado de manera que puedas comprender mejor la asignación de recursos para cada etapa.

​Fase de Investigación (Junio 2023 - Noviembre 2023):

​Investigación y Planificación: Esta etapa incluye la definición del problema, objetivos y justificación del proyecto, así como la preparación y planificación del mismo. El costo estimado para esta fase es de $10,000.

​Fase de Desarrollo (Diciembre 2023 - Mayo 2024):

​Análisis de Requerimientos: En esta fase, se llevará a cabo la definición del alcance del sistema, la recopilación y análisis de requerimientos, la evaluación de la infraestructura tecnológica actual y la documentación de requerimientos. Se estima un costo de $15,000.

​Diseño: La etapa de diseño abarcará la arquitectura del sistema, la creación de wireframes y prototipos de la interfaz de usuario, el diseño de la base de datos y modelos de datos, así como la selección de tecnologías y definición de especificaciones técnicas. El costo estimado para esta fase es de $20,000.

​Implementación: Durante la fase de implementación, se realizará la configuración de entornos de desarrollo y producción, el desarrollo del backend, frontend y base de datos, la integración de sistemas de autenticación y seguridad, y la implementación continua de pruebas unitarias. El costo estimado es de $35,000.

​Pruebas: Esta etapa incluye pruebas unitarias, de integración y de sistema, pruebas de aceptación de usuario y corrección de errores, así como la validación de requerimientos y documentación de pruebas. Se estima un costo de $10,000.


​Despliegue: En la fase de despliegue, se preparará y ejecutará el lanzamiento del sistema en el entorno de producción, incluyendo pruebas de rendimiento y de despliegue, así como la transición y el monitoreo inicial del sistema. El costo estimado es de $5,000.

​Mantenimiento: Finalmente, la etapa de mantenimiento involucra el monitoreo y resolución de problemas del sistema, actualizaciones de documentación y sistemas, implementación de mejoras y nuevas funcionalidades, y auditorías de seguridad y rendimiento. El costo estimado para esta fase es de $10,000.

​Costo Total Estimado: El costo total estimado para el proyecto es de $105,000.

​Este presupuesto se ha elaborado teniendo en cuenta los recursos humanos y técnicos necesarios para cada fase del proyecto y puede ser ajustado según sea necesario a medida que avance el desarrollo.

​A continuación, una tabla con los presupuestos estimados de cada una de las fases de elaboración:

​